漯河市重大项目全生命周期服务管理工作方案

（征求意见稿）

为贯彻落实市委、市政府决策部署，进一步加强全市重大项目管理服务工作，推动项目早谋划、早落地、早竣工、早见效，夯实全市经济社会高质量发展基础，结合工作实际，制定本工作方案。

- 总体要求

牢固树立“项目为王”理念，紧扣项目谋划储备、招引签约、报建审批、要素保障、推进建设、建成达效、评估考核等关键环节，开展“事前介入、事中服务、事后跟踪”全程服务，建立环环相扣、实时跟踪、动态管理的推进体系，形成全流程、闭环式项目全生命周期管理服务的新模式，持续推动全市重大项目质效大提升。

二、项目范围

纳入全生命周期管理服务的项目主要包括：2.2万亿储备库项目、省市重点项目、“三个一批”项目、各类政策性资金项目（统称重大项目）。

三、全生命周期服务管理重点任务

（一）项目谋划储备。从项目策划开始，到项目生成结束。各级、各部门主动做好项目谋划方向的服务指导工作和谋划方式的创新引领工作。加强与咨询机构合作，按照“五个围绕、十个依托”谋划高质量发展项目。市发展改革部门、市自然资源和规划部门会同市直相关部门统筹各县（区）人民政府、功能区管委会、产业园区的重大项目谋划工作，市直各相关部门负责对纳入项目管理平台的项目信息审核和分析研判工作，促进项目生成并跟踪落地转化进展情况。

1、项目策划生成。建立和完善项目策划生成机制，涉及项目审批和监管的相关部门，通过项目策划生成系统集中到线上，在项目落地之前，对项目产业政策、规划选址、建设条件、审批事项等进行沟通、审核及提前谋划。项目单位提出项目建设背景，项目建设的必要性和可行性，对项目进行论证审核后报行业主管部门审核。

2、开展论证研究。发改部门负责统筹协调政府投资项目策划生成，明确项目政策条件、产业布局等审查意见，确定是否需要开展节能评估。自然资源和规划部门负责统筹协调社会投资项目策划生成，完成项目符合国土空间规划、基本农田保护线、生态保护红线、矿产压覆、地质灾害危险性、占用林地、自然保护地等内容的审查，并核实是否符合土地节约集约利用意见。生态环境部门核实是否符合环保规划，提出相关意见，确定是否需要开展环境影响评价。水利部门核实是否符合防洪、水保专项规划，提出相关意见，确定是否需要开展水土保持方案、洪水影响评价审批、取水许可。文物部门核实是否属于文物保护范围及建设控制地带，提出相关意见，确定是否需要开展文物保护和考古许可审批。应急管理部门核实是否符合安全影响评价、地震评价专项规划，提出相关意见，确定是否需要开展安全影响评价、地震评价。人防部门完成利用地下空间建设人防工程（含兼顾人防工程）等内容的审查。交通部门核实是否符合本部门相关专项规划，提出相关意见，确定是否需要开展交通及航道影响评价。气象部门核实是否符合气象设施和气象探测环境保护规定，提出相关意见，确定是否需要开展气象可行性论证。其他各相关部门对项目是否符合各类专项规划进行审查。

3、纳入项目储备库。发改部门、自然资源和规划部门或项目责任主体根据需要，结合项目必要性和可行性开展初步研究，提出项目建议。项目建议应包括项目名称、项目类型、是否重大项目、项目级别、用地类型、项目建设规模及主要内容、项目单位、联系人、联系电话、用地规模及地址等内容。建议项目统一录入项目管理平台，纳入项目储备库。

（牵头单位：市发改委、市自然资源和规划局。责任单位：市生态环境局、市水利局、市文广旅局、市应急管理局、市人防办、市交通运输局、市气象局，各县区政府，各功能区管委会。）

- （二）项目招引签约。从项目签订意向性投资协议开始，到项目签约落地。

- 1、制定招商图谱。实行“一个产业链条、一名领导牵头、一套专班负责、一个方案规划、一张图谱指挥”的产业链招商工作责任机制。编制“招商图谱”。以“延伸产业链、提升价值链、打造供应链”为图谱绘制原则，按照“一个县区一个主导产业、一个园区一套图谱”进行细分，绘制“招商图谱”，实现对全市各县区主导产业和专业园区招商图谱全覆盖。

2、目标企业研判。针对每套产业链招商图谱所列目标企业，深入研究、认真研判；根据企业市场分布、扩张计划、投资意向等客观情况分类排队，突出重点、分类跟踪、逐步推进、精准突破。

3、线索跟踪对接。利用“招商图谱”挂图作战、精准出击，以“图谱”为指导，增强项目招引的针对性、实效性，有效破解产业定位同质化问题。坚持大员上阵，强力推进招商，以上率下带动各县区干部外出招商。加大驻地招商力度。市级及县区驻外招商机构持续开展招商引资活动，拜访企业，掌握招商线索，推动招商项目。实行小分队招商活动。根据联系对接情况建立谋划项目库，在项目不同推进阶段分别纳入招商线索库、在谈项目库、签约项目库管理。

4、项目洽谈推进。谋划项目库每季度更新一次，及时补充新谋划项目；招商线索库、在谈项目库每月更新一次，及时了解项目洽谈跟进情况，对3个月没有进度的项目，由市级统筹调度到其他县区跟踪对接；

5、签约项目跟进。签约项目库每周更新一次，实时掌握项目推进情况，及时发现问题，及时研究解决，确保项目快履约、快落地。

- （牵头单位：市商务局。责任单位：市发改委、工信局、农业农村局、科技局，各县区政府、功能区管委会。）

（三）项目报建审批。从项目立项开始，到项目实质性开工结束。开工以项目取得施工许可证为标准，使用租赁标准厂房的项目以设备进场为标准。

1、开展合规性审查。纳入重大项目储备库的项目，由发展改革或自然资源和规划部门发起策划启动，上传项目范围线（项目用地四至边界的矢量化数据），并对项目进行合规性审查。发改、教育、自然资源和规划部门、生态环境、住建、交通、水利、文物、应急管理、人防、气象、城管等其他有关部门在5个工作日内根据自身职责提出项目合规性、可实施性意见，同时一并告知项目建设条件和评估要求等。

2、项目立项审批

（1）政府投资项目建议书审批。对总投资5000 万元以上的项目,项目单位编制项目建议书并提交请示文件报当地发改部门审批。

（2）政府投资项目可行性研究报告审批。对总投资5000 万元以下的项目,项目单位自行编制或委托有资质的编制公司编制项目可行性研究报告报当地发改部门审批。

（3）企业投资项目核准，属于《政府核准的投资项目目录（2016年本）》内的固定资产投资项目，须按照规定报送有关项目核准机关核准。项目单位编制项目申请报告，报发改部门审批。

（4）企业投资项目备案。企业投资建设《政府核准的投资项目目录（2016年本）》外的项目，实行备案管理。项目单位通过河南省投资项目在线审批监管平台申报并获取项目代码，各县区发改部门在线审查项目信息并完成备案。

3、政府投资项目初步设计及概算审批。项目单位委托有资质的编制公司编制项目初步设计及概算文本，报发改部门审批。

4、建设项目用地预审与规划选址核发。项目单位提供建设项目规划选址和用地预审申请表；建设项目规划选址和用地预审申请报告；建设依据及项目可研报告；土地利用总体规划图、土地利用现状图、占用和补划永久基本农田示意图和补划现状图、标注项目用地范围的现状地形图、建设项目与城乡规划关系图；土地利用总体规划修改方案；项目用地边界拐点坐标表、占用永久基本农田拐点坐标表、补划永久基本农田拐点坐标表（2000年国家大地坐标系）等资料，自然资源部门审批。

5、建设用地（含临时用地）规划许可证核发。项目单位提供项目可研审批、核准或备案文件；建设用地规划许可申请表；国有土地使用权出让合同；自然资源部门出具国有土地使用批准文件或书面意见。

6、建设工程文物保护许可。项目单位提供建设单位申请函；1:500或者1:2000现状地形图、KML或KMZ格式电子图；建设单位申请函；建设工程的规划、设计方案；工程对文物可能产生破坏或影响的评估报告及为保护文物安全及历史、自然环境所采用的相关措施设计；考古勘探或发掘资料申请书；建设工程设计方案；工程对文物可能产生破坏或影响的评估报告及为保护文物安全及历史、自然环境所采用的相关措施设计；考古勘探或发掘资料等材料，县级以上人民政府出具征求意见文件，报文物部门审批。

7、生产建设项目水土保持方案审批。项目单位提供生产建设项目水土保持方案审批申请；生产建设项目水土保持方案，报水利部门审批。

8、防空地下室建设审批。项目单位新建民用建筑防空地下室同步建设审批申请表；经审查合格的防空地下室施工图设计文件、平战转换方案及其审查意见；河南省人民防空工程质量监督登记表；人民防空工程质量保证体系审查表；《建设工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》表格文件；新建民用建筑防空地下室易地建设审批申请表；符合易地建设条件的材料等资料，报人防部门审批。

9、建设工程规划类许可证核发。项目单位提供建设工程规划许可申请报告和申请表；建设工程设计方案；历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或其他设施的申请；历史建筑实施原址保护申请；历史建筑外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或使用性质的申请等资料，报自然资源部门审批。

10、节能审查。项目单位编制固定资产投资项目节能报告并提供项目节能审查申请书，报发改部门审批。

11、建设项目环境影响评价审批。项目单位提供建设项目环境影响评价文件报批申请书；建设项目环境影响报告书（表）；公众参与说明（环境影响报告书项目）等资料，报生态环境部门审批。

12、取水许可审批。项目单位提供取水许可申请书；与第三者利害关系的相关说明；与供水单位签订的供水协议；项目单位身份材料；建设项目水资源论证报告书（表）等，报水利部门审批。

13、工程建设涉及城市绿地、树木审批。项目单位提供工程建设涉及城市绿地、树木审批申请文件；拟建项目施工平面图、涉及影响改变城市绿化规划、绿化用地性质，临时占用城市绿地或修剪、移植、砍伐树木平面图，树木移植、大修剪方案（含现状树木位置图）；古树名木移植专家论证意见；城市绿化工程设计方案及工程建设项目附属绿化设计变更方案和图纸；项目完工后恢复协议等资料，报城市管理部门审批。

14、建设工程消防设计审查。项目单位提供消防设计审查申请表；消防设计文件；建设工程规划许可文件；临时性建筑批准文件等资料，报住建部门审批。

15、建筑工程施工许可证核发。项目单位提供建筑工程施工许可证申请表；建设工程中标通知书或直接发包通知书；施工合同；工程项目的施工组织设计方案、质量安全责任制、质量安全组织机构及人员名册、危险性较大工程清单及方案、责任主体工程质量终身责任承诺书；申请施工许可承诺书等资料。图审机构出具施工图设计文件审查合格书。报住建部门审批。

16、公路建设项目施工许可。项目单位提供建设项目各合同段的施工单位和监理单位名单、合同价情况；应当报备的资格预审报告、招标文件和评标情况；已办理的质量监督手续材料；保证工程质量和安全措施的材料等资料。自然资源部门出具征地的批复或控制性用地的批复。交通运输主管部门出具施工图设计文件批复；建设资金落实情况的审计意见。报主管部门审批。

（牵头单位：市发改委、自然资源和规划局。责任单位：市住建局、生态环境局、城管局、水利局、交通局、文广旅局、人防办、消防支队，各县区政府、功能区管委会。）

（四）项目要素保障。从项目立项开始，到项目投运结束。提高资源要素配置效率。坚持“要素跟着项目走”，更加突出投资强度、科技能级、亩均税收等关键指标，推动资源向省市重大项目、“三个一批”项目和优质项目集中，分类分档给予用地、用能、信贷、排放等要素保障。

1、政策支持。紧紧抓住国家、省出台有关稳经济一揽子政策，深入把握漯河当前发展重要机遇期和窗口期，收集汇总各领域上级政策性文件，通过培训、门户网站、公众号等渠道宣传解读政策，分类指导项目单位争取政策支持。充分运用政策谋划项目、用好政策抓项目。

2、用地保障。坚决清理腾退低效用地、“两高一低”项目。进一步完善产业用地弹性出让办法；摸清资源底数和发展需求，合理确定产业用地的保障规模；充分盘活存量土地，释放批而未供、供而未用、收购储备三类存量土地活力；不断提升用地审批质效，强化用地要素保障，助力经济社会高质量发展。在承接省政府用地审批权的基础上，进一步优化审查报批流程，压缩审批时间，专人跟踪办理，不断提高报件审批质效。对重大项目用地报件，纳入审批绿色通道，实行快审快报快办，保障重大项目发展用地需求。

3、用能保障。优化重大项目节能审查，应批尽批增加值能耗低于本地区GDP能耗的项目，合理审批增加值能耗低于工业增加值能耗的项目。通过清理腾退落后产能、实施全域综合整治、加快生态空间修复，提升能源总量、环境容量、碳排放量；完善土地交易、碳排放交易、节能量交易、大气排放指标交易等平台建设，强化市场导向、企业主体责任。

4、资金保障。定期组织开展银企对接活动，引导金融机构积极扩大对重大项目的贷款规模。鼓励并积极支持符合条件的重大项目争取中央预算内资金、使用专项债券、发行企业债券、用好政策性开发性金融工具、争取贷款贴息政策等。鼓励引导各类产业基金按市场化原则投资重大项目。

5、用工保障。强化企业用工服务。破解企业“用工难”问题，积极对企业用工紧缺情况进行摸底，掌握企业用工动态变化，了解企业用工需求。开展“企业用工需求调查”，同时开展就业监测和网络招聘活动，全力保障企业用工需求。组织开展线上线下专项招聘行动，全方位服务企业用工需求。主动到劳务输出大市对接，开展跨区域劳务合作，引进市外优质劳动力。加快职业介绍补贴、高校毕业生求职补贴等就业创业政策落实，推动政策落实由“人找政策”向“政策找人”转变，惠及更多企业。

6、运力保障。按照“市级统筹、属地负责”原则，全力做好常态化疫情防控背景下的企业运输保障工作，确保企业原料供给、产品销售运输畅通。

7、环保管控。通过清理腾退落后产能、实施全域综合整治、加快生态空间修复，提升能源总量、环境容量、碳排放量。严格执行国家环保标准，引导推动企业淘汰落后工艺和产能，实现清洁生产、达标排放。对环保达标企业，给予大力支持，促其健康发展，抢占市场先机。

8、施工环境。紧盯重大项目，对涉及征地拆迁、建设施工等可能引发的矛盾纠纷，全面摸排、全程跟进、全力化解。严厉打击恶意阻挠施工行为，积极为重点项目建设保驾护航，全力营造良好的施工环境。

9、标准厂房保障。各开发区将项目落地、企业扩规所急需的标准化厂房保障工作作为重点，加大标准化厂房建设力度。按照标准高、配套齐、服务好的要求， 创新融资方式。采取“政府直接投资+平台公司融资+引进社会化资本”等多种形式，全力保障标准化厂房建设需求。

10、优质中介服务。梳理中介服务事项，厘清服务事项清单。制定《漯河市中介服务事项清单》，重点项目审批全过程，梳理各类工程建设项目涉及的各类中介服务，对行政审批涉及中介服务的事项实行清单化管理。依托漯河政务服务网，充分发挥“中介超市”作用，引导中介机构入驻，为重大项目审批搭好线上优质服务平台。

（牵头单位：市发改委。责任单位：市自然资源和规划局、财政局、生态环境局、金融工作局、人社局、交通局、公安局、市行政服务中心和大数据管理局）

- （五）推进项目建设。从项目实质性开工开始，到项目竣工结束。项目竣工是指项目按规定办理完成综合竣工验收或完成项目总投资统计入库。

- 1、跟踪项目进展情况。持续跟踪项目建设进度，精准发力主动服务，强化要素保障，确保项目早建成早投产早见效。各县（区）人民政府、功能区管委会投资主管部门每月报告一次本辖区内项目推进情况，包括形象进度和投资完成情况。

- 2、深化服务和管理。市行业主管部门负责牵头推进本行业领域的重大项目服务推进和管理工作，组织技术骨干提前介入，跟踪指导，审核基层填报数据。通过“双随机”执法检查、在线监控、视频监控、用电监控等新科技手段对企业进行无打扰监管。

- 3、项目统计入库。统计部门负责在建项目入库和完成投资核对工作。建立健全业务培训机制，加强服务，指导企业正确填报报表。高效推进项目入库。严格按照申报条件，为企业列出项目入库纳统所需资料明细清单，进一步节约企业时间成本，提高企业入库纳统效率。企业要按时按量按质提交批文、合同、建安凭证等有关资料，严格按照统计原则配合做好项目入库纳统工作。要坚持先有凭证后报数的原则，认真审核和汇总凭证，持续做好原始凭证台账建设,做到随调随阅和数出有据。

- （牵头单位：市发改委、统计局，各县区政府、功能区管委会。）

（六）投产运营达效。从项目竣工投产开始，到项目出库评估结束。项目投产是指项目按立项要求达到预期产能。对竣工投产的项目及时开展绩效评估，重点关注超期竣工、实际投入明显不足、设备投入占比不高的项目。

1、部门联合验收。市住建局、市自然资源规划局、市气象局等有关部门，分别对土地核实、消防验收、竣工验收质量监督、档案验收和竣工验收备案等方面进行并联审批、联合验收。

2、密切跟踪服务。及时将投产运行新项目纳入运行监测系统，跟踪重点企业生产订单、原材料价格、产业链供应链、市场销售、运行资金等变化情况，及时预警和跟进服务。

3、要素供需对接。利用各种渠道，开展要素供需对接，促进产业链上下游配套衔接、供给侧与需求侧有效结合。加强政府采购、市场开拓、品牌推广、技术联盟、职业教育等方面服务，帮助企业有效释放产能。积极推进建立完善企业运行应急协调机制，在流动资金紧张、原材料和零部件缺供、电力供应吃紧、物流受阻等问题凸显之际，尽快帮助舒缓和解决。健全防范和化解拖欠企业账款长效机制，加大清欠工作力度。

4、落实减税降费。全面落实国家减税降费政策，不断探索减轻企业负担的有效举措。主动上门宣传政策，帮助企业减税降费，充分发挥“政策计算器”作用，让重大项目单位享受应享的优惠政策。

（牵头单位：市发改委、市住建局。责任单位：市税务局、气象局，各县区政府、功能区管委会。）

- （七）督导评估考核。项目正常运营后，开展阶段性评估。

- 1、阶段性评估。围绕项目谋划储备和审批立项，对各县（区）、功能区代办服务水平、手续审批周期、拿地即开工审批模式、签约项目备案率开展评估；围绕项目签约，对招引项目的投资意向、洽谈成效和签约项目成效开展评估；围绕项目建设，对项目开工数、建设周期、计划投资强度及完成投资计划情况开展评估；围绕项目竣工投产，对实际投资强度、设备投资、研发加计扣除、产能实现率、是否列入新增四上企业以及税收贡献率、就业带动力等方面开展评估。坚持税源经济导向，对照投资协议，开展企业绩效与项目绩效综合评价，聚焦“亩均”指标，逐一核对重大项目实际产能、开票销售、实现税收、规上企业转化等情况，提出评估意见。

- 2、综合性考核。制定全市重大项目全生命周期服务管理工作考核细则，将重大项目推进情况纳入全市高质量考核指标。

- （牵头单位：市发改委、督察局。配合单位：市财政局、工信局、自然资源和规划局、税务局，各县区政府、功能区管委会。）

四、保障措施

（一）加强组织领导。成立市重大项目全生命周期服务管理工作领导小组，领导小组下设办公室，设在市发改委。领导小组办公室根据领导小组要求，研究部署全市重大项目的服务推进和督查考核工作；分解下达项目推进目标任务；制定、修改、审定重大项目推进有关工作机制；跟踪督办全市重大项目推进任务的执行情况。（牵头单位：市发改委。）

（二）完善工作机制。一是建立重大项目推进机制。市发改委负责统筹全市重大项目全生命周期服务管理相关事宜，负责建立全市重大项目管理监测平台（以下简称“监测平台”），组织各县区、各行业主管部门将全市范围内重大项目归集成全市重大项目库，运用信息化手段实现项目从谋划立项、开工建设到投产达效的闭环管理。二是建立重大项目预警机制。定期通过监测平台对全市重大项目推进情况进行梳理汇总，对推进缓慢的项目根据不同情况分别给予预警提示（正在办理前期手续的项目连续两个月无新进展，或者在建项目当月投资额未达序时一次的，亮黄灯预警；未开工项目的前期工作连续三个月无进展或未按计划时间开工的，在建项目两次月度投资额未达序时或月调度不符合要求的，亮红灯预警），通过监测平台推送给市领导和相关县区、部门党政主要领导、分管领导，并向相关责任单位发放“提示函”，督促项目按进度推进。三是建立重大项目信息统计监测机制。各县区、各行业主管部门依托监测平台，做好重大项目协调推进工作。按要求做好项目信息的统计监测和分析工作，及时报送本县区、部门项目变动情况，切实履行项目属地推进主体责任。每月对重大项目的开工和投资进度情况进行通报敦促重大项目按时合法合规开工建设、完成年度目标任务。（牵头单位：市发改委。责任单位：市商务局、自然资源和规划局、住建局、生态环境局、工信局，各县区政府、功能区管委会。）

（三）着力提升审批效率。全面梳理行政权力事项清单，进一步减环节、减材料、减费用、减时限。重点聚焦办理工程建设项目审批，深化区域评估成果应用，全力做到“审批最少”。以高效办成“一件事”为目标，系统重构部门内部操作流程，一张图解读政策要点，一张表告知办事流程，一次性提交证明材料，一封信送达办理结果，全力做到“流程最畅”；不断优化跨部门跨区域协同办理流程，积极推行并联审批、联合审图和多测合一、多评合一，不断提高办理便利度。全面推广“拿地即开工”。实现开发园区重大工业项目拿地即开工常态化。（牵头单位：市住建局。责任单位位：市自然资源和规划局、生态环境局、发改委、工信局、商务局、市场监管局，各县区政府、功能区管委会。）

附件：漯河市重大项目全生命周期服务管理流程图（征求意见稿）