漯河市政府投资管理办法

（征求意见稿）

第一章 总  则

第一条 为加强政府投资管理，规范政府投资行为，充分发挥政府投资作用，提高政府投资效益，激发社会投资活力，根据《政府投资条例》等有关法律、法规，结合本市实际，制定本办法。

第二条 本办法所称政府投资，是指县级以上人民政府使用一般公共预算、政府性基金预算等预算安排的资金进行固定资产投资建设活动，包括新建、扩建、改建、技术改造等。

第三条 政府投资资金应当重点投向市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、重大科技进步、社会管理、国家安全等公共领域的项目，以非经营性项目为主。

各级人民政府应当完善有关政策措施，发挥政府投资资金的引导和带动作用，鼓励社会资金投向前款领域。

各级人民政府应当建立本级政府投资范围定期评估调整机制，不断优化政府投资方向和结构。

第四条 政府投资应当遵循科学决策、规范管理、注重绩效、公开透明的原则。

第五条 政府投资应当与经济社会发展水平和财政收支状况相适应，量力而行、统筹平衡。

加强对政府投资资金的预算约束，各级人民政府及其有关部门不得违法违规举借债务筹措政府投资资金。

第六条 政府投资资金按项目安排，以直接投资方式为主；对确需支持的经营性项目，主要采取资本金注入方式，也可以适当采取投资补助、贷款贴息等方式。

直接投资方式，是指本级人民政府对事权范围内的非经营性项目，通过拨款投入进行建设的方式，资金来源含上级政府投资补助资金。

资本金注入方式，是指本级人民政府对需要扶持的经营性项目，通过注入一定额度的资本金支持项目建设的方式，资金来源含上级政府投资补助资金。

投资补助方式，是指本级人民政府对需要扶持的项目，通过给予一定限额或比例的资金支持项目建设的方式。

贷款贴息，是指本级人民政府对需要扶持的经营性项目，给予一定额度的资金支持项目使用银行贷款建设的方式。

第七条 县级以上人民政府发展改革部门为政府投资主管部门，负责政府投资项目储备、投资计划编制、项目审批，并对实施情况进行监督、协调、指导。

财政、自然资源和规划、生态环境、住房城乡建设、人民防空、应急管理、审计、行业主管等有关部门在各自职责范围内依法对政府投资进行管理和监督。

第二章 政府投资决策

第八条 县级以上人民政府应当根据国民经济和社会发展规划、中期财政规划和国家宏观调控政策，结合财政收支状况，统筹安排使用政府投资资金的项目，规范使用各类政府投资资金。

安排政府投资资金，应当符合推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的要求，并平等对待各类投资主体，不得设置歧视性条件。

第九条 使用政府投资资金的项目实行项目储备制度。根据国民经济和社会发展中长期规划、区域规划和专项规划，分级、分类建立我市使用政府投资资金的项目储备库。

列入政府投资计划的项目，应当从使用政府投资资金的项目储备库中选取。未入库项目原则上不予安排政府投资。

第十条 政府采取直接投资方式、资本金注入方式投资的项目（以下统称政府投资项目），项目单位应当依次编制项目建议书、可行性研究报告、初步设计和投资概算。

对市本级项目，项目建议书、可行性研究报告、初步设计和投资概算报市级投资主管部门审批（核定）。市政府另有规定的，从其规定。

对市、县项目，按照本级人民政府的规定进行报批。

第十一条 对下列政府投资项目，可以按照有关规定简化需要报批的文件和审批程序：

（一）相关规划中已经明确的项目；

（二）部分扩建、改建项目；

（三）建设内容单一、投资规模较小、技术方案简单的项目；

（四）为应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件需要紧急建设的项目。

前款第三项所列项目的具体范围，由国务院投资主管部门会同国务院其他有关部门规定。

第十二条 项目单位应当加强政府投资项目的前期工作，保证前期工作的深度达到规定的要求，并对项目建议书、可行性研究报告、初步设计和投资概算以及依法应当附具的其他文件的真实性负责。

第十三条 项目单位应当自行编制或者委托中介服务机构编制项目建议书。

项目建议书应当对项目建设的必要性和依据、拟建地点、拟建规模、投资匡算、资金筹措以及经济和社会效益进行初步分析，并附相关文件资料。

第十四条 项目单位应当自行或者委托中介服务机构编制可行性研究报告。

可行性研究报告应当对项目在技术和经济上的可行性以及社会效益、资源综合利用、生态环境影响、社会稳定风险、资金来源及资金筹措方案等进行全面分析论证。

项目单位报批可行性研究报告时，应当依法提供相关部门分别出具的用地预审与选址意见书、节能审查意见以及法律行政法规要求提供的其他文件。

第十五条 项目单位应当委托具有相应能力的中介服务机构，按照批准的可行性研究报告编制初步设计和投资概算。

初步设计应当明确项目各单项工程或者单位工程的建设内容、建设规模、建设标准、用地规模、主要材料、设备规格和技术参数等。

投资概算应当包括国家规定的项目建设所需的全部费用，包括工程费用、工程建设其他费用、预备费等。概算审定后，项目实行限额设计，初步设计、施工图设计及预算应符合核定的概算。

第十六条 投资主管部门和相关行业主管部门应当根据国民经济和社会发展规划、相关领域专项规划、产业政策等，从下列方面对政府投资项目进行审查，作出是否批准的决定：

（一）项目建议书提出的项目建设的必要性；

（二）可行性研究报告分析的项目的技术经济可行性、社会效益以及项目资金等主要建设条件的落实情况；

（三）初步设计及投资概算是否符合可行性研究报告批复以及国家有关标准和规范的要求；

（四）依照法律、行政法规和国家有关规定应当审查的其他事项。

对政府投资项目不予批准的，应当书面通知项目单位并说明理由。

第十七条 投资主管部门和其他有关部门应当根据实际需要，按规定委托中介服务机构对项目建议书、可行性研究报告、初步设计和投资概算进行评估。

对经济社会发展、社会公众利益有重大影响或者投资规模较大的重大政府投资项目，还应当在公众参与、专家评议、风险评估的基础上作出是否批准的决定。

对国家和省已经颁布建设标准和造价标准的项目，情况简单、已掌握足够决策信息的项目，上级审批部门已评估的项目，可以不进行咨询评估。

第十八条 经批准的可行性研究报告是确定建设项目、编制初步设计和控制投资概算的依据。经核定的投资概算是安排政府投资计划、工程招标投标、控制政府投资项目总投资的依据。

投资概算超过经批准的可行性研究报告提出的投资估算10%的，或者项目单位、建设性质、建设地点、建设规模、技术方案等发生重大变更的，项目单位应当报告原审批机关。原审批机关可以根据具体情况要求项目单位重新组织编制和报批可行性研究报告，或者依据项目单位申请办理相应变更手续。

第十九条 除涉及国家秘密的项目外，投资主管部门和其他有关部门应当通过漯河市投资项目在线审批监管平台（以下简称在线平台），使用在线平台生成的项目代码办理政府投资项目各项审批手续，依法实行信息公开、协同监管，加强事中事后监管，主动接受社会监督。

投资主管部门和其他有关部门应当通过在线平台列明与政府投资有关的规划、产业政策等，公开政府投资项目审批的申报材料、办理流程、办理时限等，并为项目单位提供相关咨询服务。

第二十条 采取投资补助、贷款贴息等方式安排政府投资资金的，应当在完成审批、核准、备案程序后，向投资主管部门报批资金申请报告。

资金申请报告应当包括项目单位的基本情况、建设项目的基本情况、申请资金的主要原因、有关建设资金的落实情况，以及要求提供的其他内容。

根据项目的不同特点和实际情况，资金申请报告可以单独批复，也可以集中批复或者在下达投资计划时一并批复。

第三章 政府投资年度计划

第二十一条 投资主管部门负责与财政部门衔接确定年度政府投资资金总规模，统筹使用本级财政可用于固定资产投资的各类资金，编制政府投资年度计划草案。

政府投资年度计划草案经本级人民政府审定后，由投资主管部门负责适时下达。其他部门按照职责根据下达的政府投资年度计划组织实施本行业、本领域的政府投资项目，政府投资年度计划下达文件应抄送行业主管部门和财政、审计部门。

政府对投资计划编制、下达、实施另有规定的，从其规定。

第二十二条 政府投资年度计划一般包括下列内容：

（一）年度政府投资总额；

（二）资金安排方向；

（三）具体项目名称、建设内容和规模、项目总投资、建设周期、年度投资额及资金来源；

（四）政府投资项目的前期工作费用；

（五）其他应当说明的情况。

第二十三条 列入政府投资年度计划的项目应当符合下列条件：

（一）采取直接投资方式、资本金注入方式的，可行性研究报告已经批准或者投资概算已经核定；

（二）采取投资补助、贷款贴息等方式的，已经完成审批、核准或备案程序，并按规定批准资金申请报告；

（三）县级以上人民政府有关部门规定的其他条件。

未落实资金或者未明确资金来源的项目，不得列入政府投资年度计划。

第二十四条 政府投资年度计划一经下达，应当严格执行，不得擅自变更。确需调整年度政府投资总额或者增减政府投资项目的，必须制定调整方案报本级人民政府审查批准。

涉及预算调整或者调剂的，依照有关预算的法律、行政法规和国家有关规定办理。

第二十五条 政府投资年度计划应当和本级预算相衔接。

第二十六条 财政部门应当根据经批准的预算，按照法律、行政法规和国库管理的有关规定，及时、足额办理政府投资资金拨付。

第四章 政府投资项目实施

第二十七条 对因项目单位缺乏专业技术人员和建设管理经验不具备自行组织建设能力的非经营性政府投资项目，可委托中介服务机构提供全过程工程咨询服务或经可行性研究报告审批机关批准后实行代理建设制度，通过招标等方式选择专业化的项目管理单位，负责项目的建设实施，建成后移交项目使用单位。
　  经营性政府投资项目，实行法人责任制，应当按照批复的项目建议书、可行性研究报告组建法人，但已有法人的除外。

第二十八条 政府投资项目应当实行招标投标制度，其勘察、设计、施工和监理，以及与工程建设有关的设备、材料采购等，应当依照《招标投标法》《政府采购法》等规定依法实行招标，并纳入公共资源交易平台进行交易。

第二十九条 政府投资项目开工建设，应当符合本办法关于具有项目统一代码、通过在线平台完成审批手续、资金落实到位等规定，以及有关法律、行政法规规定的建设条件；不符合规定的建设条件的，不得开工建设。

国务院规定应当审批开工报告的重大政府投资项目，按照规定办理开工报告审批手续后方可开工建设。

第三十条 政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位。上级人民政府与下级人民政府或者其他出资人共同投资建设的项目，各方资金应当按照国家有关规定及各方签订的合同同步到位。

政府投资项目不得由施工单位垫资建设。

第三十一条 政府投资项目初步设计批复后，应当严格执行，不得擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变设计方案。确需对建设规模、建设内容等作较大变更的，项目单位应当事先按照规定的程序报原审批部门审批。未经批准的，不得擅自调整实施。

第三十二条 政府投资项目建设投资原则上不得超过经核定的投资概算。

因国家政策调整、价格上涨、自然灾害、地址条件发生重大变化等原因确需增加投资概算的，项目单位应当提出调整方案及资金来源，并附具与调整概算有关的支撑材料，按照规定的程序报原初步设计审批部门或者投资概算核定部门核定。对于使用预备费可以解决或者部分分项工程投资超过批复概算但项目总投资不超过核定总概算的，原则上不予调整概算。对于项目单位或行业主管部门可以自筹解决超概算投资的，由行业主管部门按有关规定和标准自行核定调整概算。

概算调整涉及预算调整或者调剂的，依照有关预算的法律、行政法规和国家有关规定办理。

第三十三条 由于项目单位擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准、改变设计方案等原因造成超概算的，必须界定违规超概算的责任主体以及对相关责任单位和责任人的处理意见，待处理意见落实后再按第三十二条规定程序核定调整概算，违规超概算投资原则上由项目单位筹措解决。

第三十四条 政府投资项目应当按照国家有关规定合理确定并严格执行建设工期，任何单位和个人不得非法干预。

第三十五条 政府投资项目建成后，应当按照国家有关规定进行竣工验收，并在竣工验收合格后及时办理竣工财务决算。政府投资项目竣工验收合格后形成的固定资产，项目单位应当依法办理产权登记。

政府投资项目结余的财政资金，应当按照国家有关规定缴回国库。

第三十六条 投资主管部门应当按照国家有关规定选择有代表性的已建成政府投资项目，按规定委托中介服务机构对所选项目进行后评价。后评价应当根据项目建成后的实际效果，对项目审批和实施进行全面评价并提出明确意见。

第三十七条 委托中介服务机构开展政府投资项目评估审核、项目验收、项目后评价等相关工作的费用，由委托的审批部门支付，不得要求被评估单位支付。

第五章 监督管理

第三十八条 投资主管部门和依法对政府投资项目负有监督管理职责的其他部门应当采取在线监测、现场核查等方式，加强对政府投资项目实施情况的监督检查。

项目单位应严格落实政府年度投资计划执行和项目建设管理的主体责任，严格按批复组织项目建设，并通过在线平台如实报送政府投资项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息，自觉接受各级监管部门检查，对监管部门提出的问题要主动整改并及时报送整改情况。

第三十九条 投资主管部门和依法对政府投资项目负有监督管理职责的其他部门应当建立政府投资项目信息共享机制，通过在线平台实现信息共享。

第四十条 项目单位应当按照国家有关规定加强政府投资项目档案管理，将项目审批和实施过程中的有关文件、资料存档备查。

第四十一条 政府投资年度计划、政府投资项目审批和实施以及监督检查的信息应当依法公开。

第四十二条 政府投资项目的绩效管理、建设工程质量管理、安全生产管理等事项，依照有关法律、行政法规和国家有关规定执行。

第四十三条 有下列情形之一的，责令改正，对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分：

（一）超越审批权限审批政府投资项目；

（二）对不符合规定的政府投资项目予以批准；

（三）未按照规定核定或者调整政府投资项目的投资概算；

（四）为不符合规定的项目安排投资补助、贷款贴息等政府投资资金；

（五）履行政府投资管理职责中其他玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的情形。

第四十四条 有下列情形之一的，依照有关预算的法律、行政法规和国家有关规定追究法律责任：

（一）政府及其有关部门违法违规举借债务筹措政府投资资金；

（二）未按照规定及时、足额办理政府投资资金拨付；

（三）转移、侵占、挪用政府投资资金。

第四十五条 项目单位有下列情形之一的，责令改正，根据具体情况，暂停、停止拨付资金或者收回已拨付的资金，暂停或者停止建设活动，对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分：

（一）未经批准或者不符合规定的建设条件开工建设政府投资项目；

（二）弄虚作假骗取政府投资项目审批或者投资补助、贷款贴息等政府投资资金；

（三）未经批准变更政府投资项目的建设地点或者对建设规模、建设内容等作较大变更；

（四）擅自增加投资概算；

（五）要求施工单位对政府投资项目垫资建设；

（六）无正当理由不实施或者不按照建设工期实施已批准的政府投资项目。

第四十六条 项目单位未按照规定将政府投资项目审批和实施过程中的有关文件、资料存档备查，或者转移、隐匿、篡改、毁弃项目有关文件、资料的，责令改正，对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分。

第四十七条 违反本办法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第六章 附则

第四十八条 中国人民解放军和中国人民武装警察部队的固定资产投资管理，按照中央军事委员会的规定执行。

第四十九条 市政府有关部门和市、县人民政府依据本办法，可以在各自职责范围内制定相应管理细则。

第五十条  本办法自发布之日起施行，《漯河市政府

投资项目管理办法》（漯政[2007]101号）即行废止。